Plan van Aanpak

Keuzedeel Mobile Application Development – Tijdseenheden Converter App

# 1. Inleiding

Dit document beschrijft mijn inventarisatie van de wens van de opdrachtgever, het onderzoek naar de mogelijke keuzes en het ontwerp van de Tijdseenheden Converter App. De app wordt gemaakt voor het keuzedeel Mobile Application Development. Met de app kun je een tijd omrekenen tussen seconden, minuten, uren en dagen.

# 2. Inventarisatie wens opdrachtgever

De opdrachtgever is in dit examen de docent die aanwezig is tijdens de afleg van het examen. De wens is vastgelegd in de examenopdracht “Tijdseenheden Converter App”. Ik heb deze opdracht doorgelezen en de wensen op een rij gezet. De opdracht was duidelijk; waar iets onduidelijk zou zijn, kan ik aanvullende vragen stellen via e-mail, telefoon of face-to-face.

## De gevraagde functionaliteit

- Omrekenen tussen seconden, minuten, uren en dagen.

- Drie schermen: invoer, overzicht en instellingen.

- Een schakelaar voor lichte en donkere modus (light/dark mode).

- Een ontwerp dat geïnspireerd is op tijd (bijvoorbeeld klokken).

- Documentatie over gebruik, structuur en rekenlogica.

- De onderdelen testen en de bevindingen in een testrapport zetten.

Daarnaast vraagt de opdracht om enkele extra’s voor bonuspunten: een klok-animatie die realtime meeloopt, een vergelijking met andere activiteiten (bijvoorbeeld “5 minuten = 1 liedje”) en wereldklokken voor verschillende tijdzones.

# 3. Onderzoek en keuzes

Voordat ik koos, heb ik per onderdeel verschillende mogelijkheden onderzocht en daarna een keuze gemaakt die past bij deze app. Mijn keuzes heb ik besproken met klasgenoten (collega’s). Zij waren het eens dat Flutter een goede keuze is en ook dat zwaardere hardware voor deze app niet nodig is.

## 3.1 Type mobiele applicatie

Onderzochte mogelijkheden:

| Type | Uitleg | Voor- en nadelen |
| --- | --- | --- |
| Native | App speciaal voor één platform (bijv. Android). | Snel en volledige toegang tot hardware, maar je moet per platform apart bouwen. |
| Hybride | Webpagina die in een app-schil draait. | Snel te maken, maar minder snel en minder toegang tot hardware. |
| Web | Website die in de browser van de telefoon draait. | Werkt overal, maar heeft een browser en meestal internet nodig. |

Keuze: Een native app, gebouwd met Flutter. Flutter is een cross-platform framework dat de code compileert naar een echte native app (geen webpagina in een schil).

Onderbouwing: Een converter moet snel en offline werken, en met Flutter kan ik de app later met dezelfde code ook op iOS draaien. Ook wordt Flutter steeds meer gebruikt en kun je er mooie apps mee maken.

## 3.2 Programmeertaal

Onderzochte mogelijkheden:

| Taal | Hoort bij | Opmerking |
| --- | --- | --- |
| Dart | Flutter | Lijkt op C# en Java, die ik al ken. |
| Kotlin / Java | Native Android (zonder Flutter) | Goed voor Android, maar niet cross-platform. |
| JavaScript | React Native / webapps | Minder geschikt voor een snelle native app. |

Keuze: Dart, wat hoort bij Flutter.

Onderbouwing: Dart is de taal van Flutter en lijkt qua opbouw op C#, een taal dat ik al beheers. Daardoor herken ik klassen, methodes en types snel en is de overstap een stuk makkelijker.

## 3.3 Ontwikkelomgeving

Onderzochte mogelijkheden:

| Omgeving | Opmerking |
| --- | --- |
| Android Studio | Officieel aanbevolen voor Flutter/Android, met ingebouwde emulator, code-aanvulling en debugger. |
| Visual Studio Code | Lichter en kan ook Flutter, maar heeft minder geïntegreerde Android-tools. |

Keuze: Android Studio (Quail | 2026.1.1) met de Flutter- en Dart-plugins en de Android-emulator (Pixel 10 Pro XL, android 17.0/CinnamonBun).

Onderbouwing: Het is de aanbevolen omgeving voor Flutter, heeft alle tools ingebouwd en wordt ook op school gebruikt. Het is mij ook voorgesteld door docenten.

## 3.4 Hardware-specifieke functionaliteit

Onderzochte mogelijkheden en of ze nodig zijn voor deze app:

| Functionaliteit | Nodig? | Reden |
| --- | --- | --- |
| Camera | Nee | Niet nodig voor een simpele converter. |
| GPS / Locatie | Nee | Niet nodig voor een simpele converter. |
| Bewegingssensoren | Nee | Niet nodig voor een simpele converter. |
| Systeemklok (datum/tijd) | Ja | Voor de live klok op het overzichtsscherm. |
| Touchscreen | Ja | Voor invoer en navigatie. |

Keuze: De systeemklok van het apparaat en het touchscreen gedeelte.

Onderbouwing: zwaardere hardware zoals camera, GPS of sensoren is voor deze opdracht niet nodig en zou de app onnodig ingewikkeld maken. Ik gebruik alleen de hardware die de functionaliteit echt nodig heeft, de systeemklok past goed bij het tijd-thema van de app.

# 4. Planning

- Inventarisatie, plan van aanpak en ontwerp maken.

- De reken-logica programmeren en testen.

- De drie schermen bouwen (invoer, overzicht, instellingen).

- De donkere modus en de navigatie onderaan toevoegen.

- Testen uitvoeren en het testrapport schrijven.

# 5. Ontwerp

## Schermen

- Invoer: een invoerveld voor de waarde, een keuzemenu voor de eenheid, en daaronder het resultaat in alle eenheden.

- Overzicht: bovenaan een live klok met de huidige tijd, daaronder de laatste invoer in een tabel met alle eenheden, een leuk weetje, en wereldklokken voor enkele steden.

- Instellingen: een schakelaar voor de donkere modus en informatie over de app.

## Navigatie

Onderaan staat een navigatiebalk met drie knoppen: Invoer, Overzicht en Instellingen. Zo kan de gebruiker eenvoudig wisselen tussen de schermen.

## Thema en tijd-inspiratie

Het ontwerp is bewust simpel gehouden. De inspiratie op tijd zit in de klok-iconen, de live meelopende klok op het overzicht en de rustige blauw/indigo kleurstelling. De app heeft een lichte en een donkere modus.

## Realisatie van de hardware-functionaliteit

De gekozen hardware-functionaliteit (de systeemklok) wordt op het overzichtsscherm gerealiseerd: elke seconde wordt de huidige tijd van het apparaat opgehaald en getoond als een live meelopende klok.

## Rekenlogica (kort)

Elke waarde wordt eerst naar seconden omgerekend en daarna naar de gekozen doel-eenheid. Daarbij geldt: 1 minuut = 60 seconden, 1 uur = 3600 seconden en 1 dag = 86400 seconden. De volledige uitleg met voorbeelden staat in het document: Documentatie-Tijdseenheden_Converter_App.docx.